Утверждаю:

Директор ____________ В.А.Корсаков

Приказ № 356-ОД от 16 августа 2014 года.

План мероприятий и дорожная карта

по созданию универсальной безбарьерной среды для организации коррекционной работы, воспитании и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда» в МБОУ «СОШ п.Пригородный» на 2014-2019 годы.

1. Наименование.

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа посёлка Пригородный Петровского района Саратовской области».

2.  Разработчики плана:

| Корсаков Владимир Алексеевич | Директор МБОУ «СОШ п.Приггородный» |
| --- | --- |
| Осипова Светлана Вячеславовна | Заместитель директора МБОУ «СОШ п. Пригородный» по учебной работе |
| Потапова Марина Валерьевна | Заместитель директора МБОУ «СОШ п. Пригородный» по учебной работе |
| Михайлова Светлана Сергеевна | Заместитель директора МБОУ «СОШ п. Пригородный» по воспитательной работе |
| Белкина Наталья Николаевна | Руководитель |
| Знаменщиков Николай Борисович | Руководитель |

3. Цель плана:

- спланировать мероприятия по созданию безбарьерной среды общеобразовательного учреждения для детей-инвалидов, детей с ОВЗ,  реабилитация и социальная интеграция детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общество.

Задачи:

-выявление условий по:

- организации беспрепятственного доступа детей –инвалидов и детей с ОВЗ в ОО;
- обеспечению беспрепятственного доступа   детей –инвалидов и детей с ОВЗ к информации;

- развитию системы инклюзивного образования;
- созданию системы постоянного мониторинга потребностей  детей-инвалидов  в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности.

4. Основная информация о проекте.

Основаниями  для  реализации Государственной программы  «Доступная среда» стали  Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года.

МБОУ «СОШ п.Пригородный» с 2012 года реализует  адаптированные образовательные программы начального и основного общего образования детей с ОВЗ (нарушение интеллекта). Общеобразовательное учреждение обеспечено высококвалифицированными кадрами.  В учреждении работают  педагог-психолог, учитель-логопед, 14 учителей-дефектологов, социальный педагог,  медицинская сестра. Три  педагога    прошли курсы повышения квалификации  по программе «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях».

5. Основные мероприятия.

| Наименование мероприятия | Виды работы | Примерные финансовые затраты | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечение доступности общеобразовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (архитектурная среда) | 1.Расширение дверных проёмов в столовую, на входе в ОУ. | 60000-00 | 2014-2015 |
|  | 2.Замена входных дверей. | 110000-00 | 2014 |
|  | 3. Приобретение мобильных пандусов для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. | 28592 – 00 | 2014 |
|  | 4. Приобретение гусеничного подъемного устройства с манёвровыми колёсами на второй этаж. | 165081 -00 | 2014 |
|  | 5.Оборудование санитарной комнаты для детей – инвалидов и детей с ОВЗ с установкой оборудования и ремонтом. | 88528-00 100000-00 | 2014 |
| 2.Создание материально-технической базы. | Приобретение специального оборудования для обучения детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.(См. приложение №1) | 1783743-00 | 2014-2015 |
| Кадровое обеспечение. | Переподготовка педагогических работников по программе «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ». |  | 2014-2019 |

6. Источники финансирования.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

7.Способы освоения выделенных ассигнований.

Оборудование приобретается путём объявления электронного аукциона и прямым договорам с поставщиком.

Экономия средств по результатам электронного аукциона направляются на приобретение оборудования по прямым договорам с поставщиком.

Работы, связанные с созданием архитектурной среды выполняются по прямым договорам.

8. Система организации контроля.

Контроль за ходом реализации проекта по созданию условий  безбарьерной образовательной среды   осуществляется Министерством  образования Саратовской области, управлением образования администрации Петровского муниципального района.

- 9. Сроки и этапы реализации  плана.

Срок реализации – 2014-2019 год.

10. Ожидаемые результаты  реализации проекта  по созданию условий  безбарьерной образовательной среды.

Результатом создания таких условий должно стать обеспечение доступности физической среды общеобразовательного учреждения повышение образовательного уровня и качества жизни детей-инвалидов,  их социальной активности,  доступности  информации и каналов коммуникации.

Приложение №1 к разделу « Основные мероприятия»,

к п. 2 «Материально-техническое оборудование».

| 1 | Маяк световой графический | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Маяк звуковой с кнопкой | 1 |
| 3 | Бегущая строка для помещения | 1 |
| 4 | Тактильный знак, рельефный, пластик | 10 |
| 5 | Пиктограмма простая (пластик) | 10 |
| 6 | Табло информационное «график работы» | 1 |
| 7 | Полоса контрастная | 18 м |
| 8 | Мнемосхема с защитным покрытием, полноцветная | 1 |
| 9 | Стул на колёсах с высокой спинкой | 3 |
| 10 | Кнопка вызова персонала | 2 |
| 11 | Кнопка вызова для улицы | 1 |
| 12 | Табло информационное | 1 |
| 13 | Информационный терминал со вспомогательной системой озвучивания | 1 |
| 14 | Наклейка желтый круг | 1 |
| 15 | Прибор для измерения сахара в крови с речевым выходом | 1 |
| 16 | Термометр медицинский с речевым выходом | 1 |
| 17 | Тонометр медицинский с речевым выходом | 1 |
| 18 | Персональный компьютер –ноутбук | 5 |
| 19 | Портативный видеоувеличитель | 1 |
| 20 | Лупа карманная с подсветкой | 3 |
| 21 | Мяч баскетбольный звуковой | 1 |
| 22 | Мяч футбольный звуковой | 1 |
| 23 | Мяч волейбольный звуковой | 1 |
| 24 | Подлокотник для учащихся |  |
| 25 | Клавиатура с большими кнопками | 3 |
| 26 | Компьютерный джойстик | 1 |
| 27 | Стул (опора) функциональный детский для восстановления двигательного аппарата | 3 |
| 28 | Беспроводной стационарный приёмник | 1 |
| 29 | Беспроводная кнопка вызова | 3 |
| 30 | Набор «Сенсорика» для развития и коррекции восприятия детей. | 1 |
| 31 | Набор развивающий «Кинетический песок» | 3 |
| 32 | Комплект беспроводной аппаратуры для формирования полной слуховой среды на 2 рабочих места. | 1 |
| 33 | Акустическая система | 1 |
| 34 | Беспроводная ИК-аудиосистема равномерного озвучивания класса. | 1 |
| 35 | Массажёр для логопеда | 5 |
| 36 | Развивающий конструктор Гигант «Строительство дома» | 2 |
| 37 | Развивающий конструктор Супер-гигант | 2 |
| 38 | Развивающий конструктор Гигант «Конструируем транспорт» | 2 |
| 39 | Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «Буквы. Цифры. Цвета». | 1 |
| 40 | Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «Возьми и сделай». | 1 |
| 41 | Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «Тимокко». | 1 |
| 42 | Интерактивная доска Clasus с креплением и проектором | 1 |
| 43 | Персональный компьютер-ноутбук | 1 |
| 44 | Система опроса | 1 |
| 45 | Элиптический магнитный тренажёр | 1 |
| 46 | Стол инверсионный | 1 |
| 47 | Беговая дорожка электрическая | 1 |
| 48 | Тренажёр детский механический «Райдер наездник» | 1 |
| 49 | Тренажёр детский механический велотренажёр | 1 |
| 50 | Тренажёр детский механический гребной | 1 |
| 51 | Скамья для пресса | 1 |
| 52 | Тренажёр детский механический беговая дорожка | 1 |
| 53 | Тренажёр | 1 |
| 54 | Скамья для пресса с изгибом | 1 |
| 55 | Степлер мини поворотный с эспандерами | 1 |
| 56 | Многофункциональный силовой тренажёр | 1 |
| 57 | Велотренажёр магнитный | 1 |
| 58 | Тренажёр для пресса | 1 |
| 59 | Стол массажный складной | 1 |
| 60 | Доска для пресса прямая Life | 1 |
| 61 | Столовые принадлежности для учащихся | 3 |
| 62 | Школьная парта с выемкой и регулировкой высоты | 3 |